Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хасанского муниципального района от 26.12.2022 г. № 1068-па (ред. от 30.01.2023 №71-па)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**за 2022 год**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**реализации муниципальном программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Хасанского муниципального района» на 2020-2023 годы**

(постановление администрации Хасанского муниципального района от 24.05.2019 № 171-пав редакции постановлений администрации Хасанского муниципального района от 12.03.2020 г. № 149-па, от 14.04.2021 года № 299-па, от 29.06.2021 года № 520-па, от 24.01.2022 года № 27-па, от 12.04.2022 года № 211-па, от 12.12.2022 года № 950-па)

Ответственный исполнитель: управление жилищно - коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Хасанского муниципального района

тел. 46-2-71, e-mail: hasan-gkh@yandex.ru

Исполнитель отчета:

Начальник управления

жизнеобеспечения Е.А. Хандиева

**1. Наименование муниципальной программы:**

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Хасанского муниципального района» на 2020-2023 годы

**2. Цели и задачи муниципальной программы**:

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы  | обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Хасанского муниципального района, создание безопасных условий проживания населения сельских поселений Хасанского муниципального района  |
| Задачи муниципальной программы  | обеспечение процесса своевременного замещения выбывающего из эксплуатации жилищного фонда и содействие развитию жилищного строительства |

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).

Заключен Муниципальный контракт от 03.08.2021 г. № 0120300010621000083 с ООО «Уссурстройинвест» на сумму 34 192 500 руб. по приобретению 15 квартир площадью не менее 455,9 кв.м. в с. Безверхово.

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации** [<\*>](#Par72) | **Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений** |
| **Год, предшествующий отчетному** | **Отчетный год** |
| **план** | **факт** |
| Задача 1 обеспечение процесса своевременного замещения выбывающего из эксплуатации жилищного фонда и содействие развитию жилищного строительства |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расселяемая площадь | % | 0 | 315,9 | 0 | Iц = $\frac{0}{315,9}х100\%=0\%$ | возникла задержка со стороны застройщика в разработке проектной документации и получении разрешения на строительство |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество переселяемых жителей | % | 0 | 30 | 0 | Iц = $\frac{0}{30}х100\%=0\%$ |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> - приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (по форме предоставленной в таблице № 2.

**Информация о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия** | **Плановый срок реализации** | **Фактический срок реализации** | **Результаты** | **Причины недостижения запланированных результатов** |
| **запланированные** | **достигнутые** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 2022 | 2023 | обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Хасанского муниципального района, создание безопасных условий проживания населения сельской местности | заключен муниципальный контракт № 0120300010621000083 от 03.08.2021 г. на приобретение благоустроенных жилых помещений в муниципальную собственность, посредством участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Получена разрешительная документация, положительная государственная экспертиза. |  |
| 2. | Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района | 2023 | 2023 | Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района |  |  |
| 3. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ автономного источника электрической энергии (дизель-генератора) в селе Безверхово для обеспечения необходимой категории надежности строящегося МКД | 2023 | 2023 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ автономного источника электрической энергии (дизель-генератора) в селе Безверхово для обеспечения необходимой категории надежности строящегося МКД |  |  |
| 4. | Устройство септика для строящегося МКД | 2023 | 2023 | Устройство септика для строящегося МКД |  |  |
| 5. | Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района | 2023 | 2023 | Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района |  |  |

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Программа была продлена на этап 2023 года в связи с затруднением получения положительной экспертизы проектной документации, необходимой для регистрации муниципального контракта и открытия счета эскроу. Положительная экспертиза была получена 27.12.2022 года, в связи с чем, открыть счет эскроу для зачисления доведенных средств в 2022 году не представлялось возможным.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с финансовым управлением (по форме, представленной в таблице № 4).

**Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2022, тыс. руб.** | **Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2022, тыс. руб.** | **Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. |  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Хасанского муниципального района | всего | 12 272,70000 | 48 361,06982 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 31 646,74799 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 2 518,39801 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 12 272, 70000 | 12 293,27584 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | всего | 8 472, 70000 | 31 646,74799 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 31 646,74799 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 2 518,39801 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 8 472, 70000 | 8 493,27584 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ автономного источника электрической энергии (дизель-генератора) в селе Безверхово для обеспечения необходимой категории надежности строящегося МКД | всего | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3. | Устройство септика для строящегося МКД | всего | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4. | Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района | всего | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Внесены следующие изменения:

Программа продлена до 31.12.2023 года;

Увеличены лимиты средств, в связи с удорожанием стоимости 1 кв.м. жилья

3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 48 361,06982 тыс. рублей. Фактически средств по Программе израсходовано не было.

Эб = (0,00 /48 361,06982) \* 100% =0%;

В рамках программы предусматривается приобретение жилых помещений посредством участия в долевом строительстве нового многоквартирного дома, завершение строительства которого планируется в 2023 году, в связи с чем, оценивать эффективность реализации муниципальной программы следует в долгосрочных рамках этапов 2020-2023 годов. Муниципальный контракт заключен, разрешительная документация на строительство получена, эффективность реализации программы подтверждена.

3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Программный способ решения данной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития строительства многоквартирных домов на территории Хасанского муниципального округа.

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хандиева Е.А.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

Хасанского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_