~~~~

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт Славянка

от 11.10.2023 № 1881-па

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального района от 14июля 2022 года № 471-па  «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды населённых пунктов Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 гг.» |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 22.04.2022 № 80-КЗ «О Хасанском муниципальном округе Приморского края», нормативным правовым актом Думы Хасанского муниципального округа Приморского края от 13.10.2022 №2- НПА «Об утверждении Положения о правопреемстве органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования Хасанский муниципальный округ Приморского края», постановлением администрации Хасанского муниципального района от 26.12.2022 года № 1068-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хасанского муниципального округа», руководствуясь Уставом Хасанского муниципального района, администрация Хасанского муниципального округа.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Хасанского муниципального района от 14 июля 2022 года № 471-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды населённых пунктов Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 гг.» (далее – Постановление):

1.1. Исключить слова «2023-2025 гг» в наименовании постановления.

1.2. Заменить слова «2023 - 2025 гг.», «с 2023 по 2025 годы» по тексту постановления и приложений к нему на слова «2023-2026 гг.», «с 2023 по 2026 годы» соответственно.

1.3. Изложить Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды населённых пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края», утверждённой Постановлением в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной  городской среды населенных пунктов  Хасанского муниципального округа» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение состояния дворовых территорий Хасанского муниципального округа Приморского края;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий Хасанского муниципального округа Приморского края, формирование (обустройство) детских и спортивных площадок |
| Индикаторы (показатели) муниципальной программы | 1. количество благоустроенных дворовых территорий до 14 ед. в 2026 году;  доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в перечень до 24.5% в 2026 году;  2. количество благоустроенных территорий общего пользования до 3 ед. в 2026 году;  доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в перечень до 21,4 % в 2026 году;  3. количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, на территориях Хасанского муниципального округа Приморского края. |
| Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации | 1.«Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края»  Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства территории Хасанского муниципального округа Приморского края.  Сроки реализации подпрограммы: 2023-2026 гг.  2.«Благоустройство территорий Хасанского муниципального округа Приморского края»  Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства территории Хасанского муниципального округа.  Сроки реализации подпрограммы: 2023-2026 гг. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2023 – 2026 годы |
| Объем средств бюджета Хасанского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников | Общий объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 79 511,79148 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 8 685,72859 тыс. рублей;  2024 год – 23 608,68763 тыс. рублей;  2025 год – 23 608,68763 тыс. рублей;  2026 год – 23 608,68763 тыс. рублей.  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы из краевого и федерального бюджета, составляет 76 835,43773 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – КБ – 8 425,15673 тыс. рублей;  ФБ – 00,00 тыс. рублей;  2024 год – КБ – 22 803,427 тыс. рублей;  ФБ – 00,00 тыс. рублей;  2025 год – КБ – 22 803,427 тыс. рублей;  ФБ – 00,00тыс. рублей.  2026 год – КБ – 22 803,427 тыс. рублей;  ФБ – 00,00тыс. рублей.  Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств местного бюджета составляет 2 676,35375 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 260,57186 тыс. рублей;  2024 год – 805,26063 тыс. рублей;  2025 год – 805,26063 тыс. рублей;  2026 год – 805,26063 тыс. рублей.  Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств внебюджетных источников составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей;  2025 год - 0,00 тыс. рублей;  2026 год - 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы в полном объеме будет способствовать повышению уровня комфортности жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Хасанского муниципального округа Приморского края.  В результате реализации программы:  - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов – с 2023 г. до 2026 г. с 0 до 14 ед.;  - количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований – с 2023 г. до 2026 г. с 0 до 4 ед.;  - увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, на территориях Хасанского муниципального округа Приморского края с 2023 года до 2026 год с 10 до 18 ед. |

1.4. Изложить Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды населённых пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края», утверждённой Постановлением в следующей редакции:

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  измерения | Срок реализации | 2022 год, предшествующий году реализации | Значения показателей | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Цель: повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий | | | | | | | |
|  | Задача 1: улучшение состояния дворовых территорий Хасанского муниципального округа Приморского края | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2023-2026 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий включенных в перечень | % | 2023-2026 | 0 | 0 | 14,03 | 17,5 | 24,5 |
|  | Задача 2: повышение уровня благоустройства общественных территорий Хасанского муниципального округа Приморского края, формирование (обустройство) детских и спортивных площадок | | | | | | | |
| 2. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 2023-2026 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий включенных в перечень | % | 2023-2026 | 0 | 0 | 14,3 | 21,4 | 28,5 |
| 3. | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, на территориях Хасанского муниципального округа Приморского края | Ед. | 2023-2026 | 8 | 14 | 16 | 16 | 18 |

1.5. Изложить Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды населённых пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края», утверждённой Постановлением согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;

1.6. Изложить Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды населённых пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края», утверждённой Постановлением в следующей редакции:

**Паспорт подпрограммы**

**«Благоустройство территорий**

**Хасанского муниципального округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий Хасанского муниципального округа» (далее-муниципальная подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Хасанского муниципального округа. |
| Задачи муниципальной программы | формирование (обустройство) детских и спортивных площадок, ремонт дворовых проездов |
| Индикаторы (показатели) муниципальной программы | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2026 годы |
| Объем средств бюджета Хасанского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников | Общий объем средств бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 79 211,79148 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 8 685,72859 тыс. рублей;  2024 год – 23 508,68763 тыс. рублей;  2025 год – 23 508,68763 тыс. рублей;  2026 год – 23 508,68763 тыс. рублей.  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы из краевого и федерального бюджета, составляет 76 835,43773тыс. рублей, в том числе:  2023 год – КБ – 8 425,15673 тыс. рублей;  ФБ – 00,00 тыс. рублей;  2024 год – КБ – 22 803,427 тыс. рублей;  ФБ – 00,00 тыс. рублей;  2025 год – КБ – 22 803,427 тыс. рублей;  ФБ – 00,00тыс. рублей.  2026 год – КБ – 22 803,427 тыс. рублей;  ФБ – 00,00тыс. рублей  Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств местного бюджета составляет 965,83249 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 260,57186 тыс. рублей;  2024 год – 705,26063 тыс. рублей;  2025 год – 705,26063 тыс. рублей;  2026 год – 705,26063 тыс. рублей.  Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств внебюджетных источников составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей;  2025 год - 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | увеличение благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок в Хасанского муниципальном округе с 2023 года до 2026 года – на 46 ед.; |

1.7. Изложить Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды населённых пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края», утверждённой Постановлением в следующей редакции:

**Адресный перечень**

**благоустройства территорий в рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство территорий Хасанского муниципального округа Приморского края» на 2023-2026 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | С. Безверхово, ул. Советская, 20 (сквер Янковского М.И.) | Благоустройство пешеходных дорожек, асфальтирование прилегающей территории к памятнику) | 2024 год |
| 2 | Пгт Приморский, ул. Центральная, 46Б ( центральная площадь) | Укладка бетонных плит, установка скамеек, урн, обеспечение освещения) | 2024 год |
| 3 | Пгт Краскино, ул. Ленина, 22 (парк «Дом культуры») | Оборудование детского игрового комплекса | 2024 год |
| 4 | Пгт Хасан, ул. Мошляка, 4Г (универсальная спортивная площадка) | Установка волейбольных стоек, футбольных ворот с баскетбольным щитом, резиновое покрытие, установка ограждения | 2024 год |
| 5 | Пгт Славянка, ул. Ленинская д. 68 (дворовая территория) | Оборудование детской и (или) спортивной площадки | 2023 год |
| 6 | Пгт Славянка, ул. 50 лет Октября д. 14 | Оборудование детской и (или) спортивной площадки | 2023 год |
| 7 | Пгт Славянка, ул. Героев Хасана д. 11 (дворовая территория) | Оборудование детской и (или) спортивной площадки | 2023 год |
| 8 | С. Гвоздено, ул. Линейная д. 5 (дворовая территория) | Асфальтирование территории, установка скамеек и урн | 2024 год |
| 9 | С. Барабаш, ул. Лазо д. 16 (дворовая территория) | Оборудование универсальной спортивной площадки (резиновые покрытие, оборудование освещения, установка ограждения, МАФ и спортивного оборудования) | 2024 год |
| 10 | Пгт Посьет, ул. Портовая д. 44 (дворовая территория) | Асфальтирование территории, установка скамеек и урн, установка качели и песочницы | 2024 год |
| 11 | Пгт Краскино, ул. Ленина д. 7 (дворовая территория) | Оборудование детской площадки | 2024 год |
| 12 | Пгт Зарубино, ул. Строительная д. 21 (дворовая территория) | Асфальтирование территории, установка скамеек и урн | 2024 год |
| 13 | Пгт Зарубино, ул. Строительная д. 22 (дворовая территория) | Асфальтирование территории, установка скамеек и урн | 2024 год |
| 14 | С.Барабаш, ул. Гвардейская, д.16 | Оборудование универсальной спортивной площадки (резиновое покрытие, оборудование освещения, установка ограждения, МАФ и спортивного оборудования). | 2023 год |

1.8. Изложить Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды населённых пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края», утверждённой Постановлением в следующей редакции:

**Паспорт подпрограммы**

**«Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма **«**Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края» (далее – муниципальная подпрограмма). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управления жизнеобеспечения |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Хасанского муниципального округа Приморского края. |
| Задачи подпрограммы | улучшение состояния придомовых территорий;  повышение уровня благоустройства общественных территорий,  формирование (обустройство) мест массового отдыха населения; |
| Индикаторы (показатели) муниципальной программы | количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, ед.; |
| Срок реализации подпрограммы | 2023-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 300,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам:  2023 год – 00,00 тыс. рублей;  2024 год – 100,00 тыс. рублей;  2025 год – 100,00 тыс. рублей;  2026 год – 100,00 тыс. рублей.  Средства, привлекаемые на реализацию целей подпрограммы, составляют:  - субсидии из краевого бюджета 00,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 00,00 тыс. рублей;  2024 год – 00,00 тыс. рублей;  2025 год – 00,00 тыс. рублей;  2026 год – 00,00 тыс. рублей.  - субсидии из федерального бюджета 00,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 00,00 тыс. рублей;  2024 год – 00,00 тыс. рублей;  2025 год – 00,00 тыс. рублей;  2026 год – 00,00 тыс. рублей.  - объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 00,00 тыс. рублей;  2024 год – 100,00 тыс. рублей;  2025 год – 100,00 тыс. рублей;  2026 год – 100,00 тыс. рублей.  - из них внебюджетные поступления - 0,00 тыс. рублей:  2023 год – 00,00 тыс. рублей;  2024 год – 00,00 тыс. рублей;  2025 год – 00,00 тыс. рублей;  2026 год – 00,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации программы:  - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов – с 2023г. до 2026г. на 18 ед;  - количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований – с 2023г. до 2026г. на 5 ед. |

1.9. Изложить Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды населённых пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края», утверждённой Постановлением в следующей редакции:

**Адресный перечень**

**дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес дворовой территории | Перечень видов работ  (минимальный перечень) | Срок выполнения работ |
| 1 | Пгт Зарубино, ул. Строительная д. 24 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 2 | Пгт Посьет, ул. Тупик Портовый, д. 2 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 3 | Пгт Посьет, ул. Станционная, д. 1 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 4 | Пгт Посьет, ул. Центральная, д. 20 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 5 | Пгт Посьет, ул. Тупик Портовый, д. 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 6 | С. Гвоздево, ул. Линейная, д. 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 7 | с. Ул. Центральная, д. 18 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 8 | Пгт Приморский, ул. Центральная, д. 17 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2024 |
| 9 | Пгт Приморский, ул. Молодежная, д. 15 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2024 |
| 10 | Пгт Приморский, ул. Молодежная, д. 19 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2024 |
| 11 | Пгт Приморский, ул. Молодежная, д. 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2024 |
| 12 | Пгт Приморский, ул. Молодежная, д. 9 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 13 | Пгт Приморский, ул. Молодежная, д. 11 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 14 | Пгт Приморский, ул. Центральная, д. 56 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 15 | Пгт Приморский, ул. Центральная, д. 60 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 16 | Пгт Приморский, ул. Центральная, д. 64 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 17 | Пгт Приморский, ул. Центральная, д. 66 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 18 | Пгт Приморский, ул. Молодежная, д. 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 19 | Пгт Приморский, ул. Молодежная, д. 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 20 | Пгт Приморский, ул. Молодежная, д. 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 21 | Пгт Приморский, ул. Молодежная, д. 17 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 22 | Пгт Приморский, ул. Центральная, д. 1а | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 23 | Пгт Приморский, ул. Центральная, д. 1б | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 24 | Пгт Приморский, ул. Центральная, д. 3а | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 25 | Пгт Приморский, ул. Центральная, д. 5а | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 26 | Пгт Приморский, ул. Центральная, д.7а | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 27 | Пгт Приморский, ул. Центральная, д. 16а | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 28 | Пгт Приморский, ул. Центральная, д. 20 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 29 | Пгт Славянка, ул 50 лет Октября д. 13 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 30 | Пгт Славянка, ул 50 лет Октября д. 14 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 31 | Пгт Славянка, ул 50 лет Октября д. 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 32 | Пгт Славянка, ул 50 лет Октября д. 16 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 33 | Пгт Славянка, ул. Молодежная, д. 4 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 34 | Пгт Славянка, ул. Молодежная, д. 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2026 |
| 35 | Пгт Славянка, ул. Молодежная, д. 14 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 36 | Пгт Славянка, ул. Молодежная, д. 16 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 37 | Пгт Славянка, ул. Молодежная, д. 18 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 38 | Пгт Славянка, ул. Дружбы, д. 16 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 39 | Пгт Славянка, ул. Героев Хасана, д. 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 40 | Пгт Славянка, ул. Героев Хасана, д. 9 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 41 | Пгт Славянка, ул. Героев Хасана, д. 17 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 42 | Пгт Славянка, ул. Героев Хасана, д. 19 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 43 | Пгт Славянка, ул. Героев Хасана, д. 25 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 44 | Пгт Славянка, ул. Лазо, д. 4 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 45 | Пгт Славянка, ул. Лазо, д. 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 46 | Пгт Славянка, ул. Лазо, д. 12 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 47 | Пгт Славянка, ул. Лазо, д. 14 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 48 | Пгт Славянка, ул. Лазо, д. 26 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 49 | Пгт Славянка, ул. Юбилейная, д. 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 50 | Пгт Славянка, ул. Рыбаков, д. 5-6 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 51 | Пгт Славянка, ул. Чкалова, д. 22 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 52 | Пгт Славянка, ул. Блюхера д. 2 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 53 | Пгт Славянка, ул. Блюхера д. 18 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 54 | Пгт Славянка, ул. Полковая, д. 2-4 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 55 | Пгт Славянка, ул. Восточная, д. 4 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 56 | Пгт Хасан, ул. И. Мошляка, д. 1 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |
| 57 | Пгт Хасан, ул. И. Мошляка, д. 2, 4, 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, установка урн и скамеек. | 2025 |

1.10. Изложить Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды населённых пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края», утверждённое постановлением в следующей редакции:

**Адресный перечень**

**общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | пгт Зарубино, ул. Морская-Набережная | Благоустройство территории | 2026 |
| 2 | Парт пгт Зарубино, ул. Менжинского | Благоустройство территории | 2026 |
| 3 | Пешеходная дорожка пгт Посьет, ул. Пограничная - ул. Чернопятко | Устройство асфальтобетонных покрытий, установка урн и скамеек. | 2024 |
| 4 | пгт Приморский, ул. Центральная, 46Б | Устройство асфальтобетонных покрытий, установка бордюрного камня, установка урн и скамеек | 2024 |
| 5 | Пгт Приморский, ул. Центральная, 64, 66, 68 | Устройство асфальтобетонных покрытий, установка бордюрного камня, установка урн и скамеек | 2024 |
| 6 | пгт Приморский, ул. Молодежная, 7-9 | ремонт территории с устройством асфальтного покрытия, установка бордюрного камня, оборудование спортивной площадки, установка скамеек и урн. | 2024 |
| 7 | пгт Приморский, ул. Центральная, 56 | ремонт территории с устройством асфальтного покрытия, установка лавочек, урн, дренажных лотков | 2024 |
| 8 | пгт Приморский, ул. Молодежная, 8-6 | ремонт территории с устройством асфальтного покрытия, установка скамеек и урн. | 2024 |
| 9 | пгт Приморский, ул. Центральная, 54а | ремонт территории с устройством асфальтного покрытия, установка бордюрного камня, оборудование спортивной площадки, установка лавочек, урн | 2026 |
| 10 | Пгт Приморский (стадион) | Установка ограждения, трибун, навесов, ремонт территории с устройством асфальтного покрытия, установка лавочек и урн, спортивного инвентаря | 2026 |
| 11 | Пгт славянка, центральная площадь, ул. Молодежная, 1 | Ремонт асфальтного покрытия, установка скамеек и урн, ремонт тротуаров, ремонт и обустройство автомобильных парковок( парковочных мест), обустройство детских площадок, озеленение, обеспечение освещения | 2026 |
| 12 | Пгт Славянка, пляж, ул. Лазурная, 1 | Установка туалетов, скамеек и урн, обеспечение освещения, оборудование автомобильных парковок (парковочных мест), установка раздевалок, установка ограждений | 2025 |
| 13 | Пгт Славянка, пляж, ул. Зеленая, 4 | Установка туалетов, скамеек и урн, оборудование автомобильных парковок (парковочных мест), установка раздевалок и ограждений | 2026 |
| 14 | Пгт Хасан, ( в 23 м от ориентира по направлению на северо-запад, ориентир: пгт Хасан, ул. Хасанская, д. 2) | Благоустройство территории | 2024 |

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального округа и разместить на официальном сайте администрации Хасанского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 г.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хасанского

муниципального округа И.В. Степанов