Годовой отчет за 2024 год

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального округа

«Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» (постановление администрации Хасанского муниципального района от 20 марта 2023 года № 285-па)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации Хасанского муниципального округа |
| Отчетная дата: | 2024 год |
| Исполнитель годового отчета: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения администрации Хасанского муниципального округа  Ю.А.Чечина тел. 8 (42331) 46271  e-mail: [hasan-gkh@yandex.ru](mailto:hasan-gkh@yandex.ru) |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение населения округа питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно - гигиеническим нормам, в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов – источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |
|  |  |

### Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности и реализации муниципальной программы за 2023 год.

### 1.Наименование муниципальной программы: Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы

### 2. Цели муниципальной программы:

Обеспечение населения округа питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно - гигиеническим нормам, в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов – источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

**Задачи муниципальной программы**:

### -повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

### -проектирование, строительство, реконструкция и модернизация, капитальный ремонт муниципальных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры Хасанского муниципального округа на основе применения современных технологий и оборудования

- увеличение количества объектов построенных, реконструированных, модернизированных, капитально отремонтированных по мероприятиям программы – 11 объектов

### 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы)**

Для реализации муниципальной программы в 2024 году были проведены следующие мероприятия:

**-** подана заявка в министерство жилищно-коммунального хозяйства на предоставление в 2025 годусубсидии из краевого бюджета с софинансированием из местного бюджета на разработку проектно-сметной документации на следующие объекты:

1. по объекту «Проектирование системы коммунальной инфраструктуры водоотведения пгт. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края»;

2. по объекту «Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Зарубино (ул.Нагорная 1) Хасанского муниципального округа Приморского края»;

3. по объекту «Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Хасана Хасанского муниципального округа Приморского края»;

4. по объекту «Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Зарубино (ул.Нагорная, 55) Хасанского муниципального округа Приморского края»;

5. по объекту «Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Зарубино (ул.Строительная) Хасанского муниципального округа Приморского края»;

6. по объекту «Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Посьет Хасанского муниципального округа Приморского края»;

7. по объекту «Проектирование объекта сооружения биологической отчистки сточных вод в пгт. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края»;

8. по объекту «Проектирование объекта строительства системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального округа Приморского края»;

9. по объекту «Проектирование объекта реконструкции системы водоснабжения села Безверхово Хасанского муниципального района Приморского края»;

10. по объекту «Проектирование системы коммунальной инфраструктуры водоотведения с.Безверхово Хасанского муниципального округа Приморского края».

- по объекту «Реконструкция и модернизация, капитальный ремонт «Система водоснабжения Посьетского городского поселения от распределительных баков до узла врезки по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Ленинская, 4» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований воды на объекте;

- Выполнены работы по проведению строительно-технической экспертизы системы канализации МКД, расположенных по адресу: Приморский край, м.о.Хасанский, с.Гвоздево, ул.Центральная, д.№9, №11 с разработкой рекомендаций по устранению выявленных дефектов на основании муниципального контракта от 25.04.2024 г. № 40;

- выполнены предпроектные работы по объекту «Реконструкция локально-очистных сооружений системы хозяйственно-бытовой канализации (К1) МКД, расположенных по адресу: Приморский край, м.о.Хасанский, с.Гвоздево, ул.Центральная, д.№9, №11 на основании муниципального контракта от 19.08.2024 г. № 76;

- объявлен аукцион на «Разработку проектных работ и работ по инженерным изысканиям по объекту капитального строительства "Реконструкция локально-очистных сооружений системы хозяйственно-бытовой канализации (К1) многоквартирных домов, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский муниципальный округ, с. Гвоздево, ул. Центральная, д. № 9, № 11».

**3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).**

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный г**

|  |
| --- |
| Таблица № 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм** | | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации** [<\*>](#Par72) | | **Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений** | |
|  |  |  | | **Год, предшествующий отчетному** | | **Отчетный год** | | | |  | |  | |
|  |  |  | | **план** | | **факт** | |  | |  | |
|  | |
| 1. | Протяженность уличной водопроводной, канализационной сети | км | 85,03 | | 85,03 | | | | 85,03 | Арифметический подсчёт | | | Объект не введен в эксплуатацию в связи с тем, что подрядчик не выполнил работы в полном объеме |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50 | | 47 | | | | 47 | Арифметический подсчёт | | | Объект не введен в эксплуатацию в связи с тем, что подрядчик не выполнил работы в полном объеме |

**Таблица № 2**

**3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2024 ГОДУ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

### «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы  Основного мероприятия программы | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проектирование системы коммунальной инфраструктуры водоотведения пгт. Славянка Хасанского муниципального округа Приморского края» | март | июнь | - | - | Выполнение предпроектных работ | - | Отсутствие софинансирования с краевого бюджета |
| 1. | «Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Зарубино (ул.Нагорная 1) Хасанского муниципального округа Приморского края» | март | июнь | - | - | Выполнение предпроектных работ | - | Отсутствие софинансирования с краевого бюджета |
| 1. | «Проектирование объекта сооружение биологической очистки сточных вод пгт. Хасана Хасанского муниципального округа Приморского края» | март | июнь | - | - | Выполнение предпроектных работ | - | Отсутствие софинансирования с краевого бюджета |

**3.5. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2024, тыс. руб.** | **Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2024, тыс. руб.** | **Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Мероприятия муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы» | всего | 830,00 | 4030,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 830,00 | 4030,00 | 0,00 |

**3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**.

- пост.1526-па от 28.08.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 20марта 2023 года № 285-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» (в редакции постановления администрации Хасанского муниципального округа от 22.06.2023 г. № 923-па)»

**3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

Расчет степени достижения цели муниципальной программы: «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы»

а) Протяженность уличной водопроводной, канализационной сети

Значение достижения целевого показателя равно 100%.

б) Уровень износа коммунальной инфраструктуры

**2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.**

На реализацию муниципальной программы«Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 годы» на 2024 год с учетом корректировок и внесений изменений в бюджете округа было заложено 4030,00 тыс. руб., использовано 0,00 тыс. руб. в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе на «Разработку проектных работ и работ по инженерным изысканиям по объекту капитального строительства "Реконструкция локально-очистных сооружений системы хозяйственно-бытовой канализации (К1) многоквартирных домов, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский муниципальный округ, с. Гвоздево, ул. Центральная, д. № 9, № 11» не подано ни одной заявки на участие в нем, и на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.

Реализация программы способствует обеспечению населения Хасанского муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что степень достижения целей и задач, заложенных в программе, в 2024 году была нулевая.

**3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

**Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СОГЛАСОВНО:**

**Начальник финансового управления**

**Хасанского муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**