~~~~

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

пгт Славянка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-па

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 20марта 2023 года № 285-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» (в редакции постановления администрации Хасанского муниципального округа от 22.06.2023 г. № 923-па) |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы», постановлением администрации Хасанского муниципального района от 26 декабря 2022 года № 1068-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хасанского муниципального округа, руководствуясь Уставом Хасанского муниципального округа, администрация Хасанского муниципального округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 20 марта 2023 года № 285-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» (далее – Постановление):

1.1. Исключить из наименования программы слова «на 2023-2025 годы» (в редакции в редакции постановления администрации Хасанского муниципального округа от 22.06.2023 г. № 923-па)

1.2. Изложить в новой редакции муниципальную программу «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа», утверждённую постановлением согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального округа и разместить на официальном сайте администрации Хасанского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хасанского муниципального округа О.А.Хмельницкую.

Глава Хасанского

муниципального округа И.В. Степанов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена |
|  |  | постановлением администрации |
|  |  | Хасанского муниципального округа |
|  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-па |

**Муниципальная программа**

**«Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Управление жизнеобеспечения администрации Хасанского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы  | нет |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения округа питьевой водой, отвечающей санитарно - гигиеническим нормам, в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов – источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.  |
| Задачи муниципальной программы | -повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;-проектирование, строительство, реконструкция и модернизация, капитальный ремонт муниципальных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры Хасанского муниципального округа на основе применения современных технологий и оборудования |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | -протяженность уличной водопроводной, канализационной сети;-уровень износа коммунальной инфраструктуры  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | До 2027 года |
| Объем средств бюджета Хасанского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет **322 280,515:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Бюджет ХМО, тыс. руб. | Краевой бюджеттыс. руб. | Федеральный бюджеттыс. руб.. |
| 2023 | 0,000 | 208,414 | 10212,300 |
| 2024 | 830,000 | 67 575,521 | 0,000 |
| 2025 | 41 731,013 | 193 323,267 | 0,000 |
| 2026 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 4 400,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого:** | **50 961,013** | **261 107,202** | **10 212,300** |

 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - уровень износа коммунальной инфраструктуры уменьшится до 38 %;- увеличение количества объектов построенных, реконструированных, модернизированных, капитально отремонтированных по мероприятиям программы – 10 объектов |

 **I . Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) разработана на основании государственной программы Приморского края, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

 Цель муниципальной программы - гарантированное обеспечение населения Хасанского муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

 Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Хасанского муниципального округа, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

 Состояние сетей водоснабжения и водоотведения на территории населенных пунктов Хасанского муниципального округа характеризуется высокой степенью физического износа, а именно около 50%. Отсутствует или требуют реконструкции существующие водозаборы и очистные сооружения водоотведения, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в осенне-зимний период.

 Следствием высокой степени физического износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия, увеличение аварийных ситуаций и инцидентов.

 Ключевой проблемой в решении задач, является финансовое обеспечение реализации данных мероприятий. С учетом возможностей предоставления финансовой поддержки с участием средств федерального, краевого бюджета и бюджета Хасанского муниципального округа софинансирования, данная программа позволит приступить к решению указанной проблемы.

 Необходимость использования программно-целевого метода для реализации мероприятий муниципальной программы обусловлена тем, что решение вышеперечисленных проблем требует больших финансовых затрат. Необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены за счет средств местного бюджета в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней.

 Основными рисками, связанными с программно-целевым методом решения проблем, являются:

 1. Финансово-экономические риски, связанные с дефицитом бюджетных средств при планировании финансовых ресурсов из бюджета округа для обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы. Преодоление данных рисков может быть осуществлено путем сохранения объемов финансирования муниципальной программы, определения приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодной оценки эффективности бюджетных вложений.

 2. Организационные риски, связанные с внесением в законодательство Российской Федерации изменений, определяющих полномочия органов местного самоуправления в области водоснабжения и водоотведения. Преодоление данного риска осуществляется путем постоянного мониторинга действующего законодательства Российской Федерации и своевременного внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с изменениями, вносимыми в законодательство Российской Федерации. Преодоление организационно-управленческих рисков может быть осуществлено также путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

**II. Цели и задачи муниципальной программы**

Главной целью муниципальной программы обеспечение населения Хасанского муниципального округа питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно - гигиеническим нормам, в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов – источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Выполнение главной цели муниципальной программы будет эффективно содействовать развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного уровня населения, восстановление объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Хасанского муниципального округа. Кроме того, позволит рационально использовать водные ресурсы, сократит количество жалоб и претензий к качеству и количеству питьевой воды и увеличит долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности.

Реализация муниципальной программы осуществляется в течение 2023-2027 годов.

**III. Показатели муниципальной программы**

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**IV. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Исполнители программных мероприятий определяются путем проведения торгов в порядке, установленном законодательством.

Координация хода выполнения программы, в том числе определение перечней объектов, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляется администрацией Хасанского муниципального округа.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Хасанского муниципального округа по мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

**VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы**

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**VII. Механизм реализации муниципальной программы**

7.1 Реализация мероприятий программы на 2023-2027 годы обеспечивается за счет субсидий из федерального, краевого бюджета, средств бюджета Хасанского муниципального округа. Финансовое управление администрации Хасанского муниципального округа предусматривает при формировании бюджета ресурсы в объеме, необходимом на выполнение мероприятий программы, с учетом софинансирования мероприятий из краевого и/или федерального бюджета.

 Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

7.2 Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством:

- Составления проектно-сметной документации на выполнение работ по мероприятиям Программы;

- Реализация мероприятий в части осуществления закупок товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | Приложение № 1 |
|  |  | к муниципальной программе |
|  |  | «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа» |
|  |  |  |

**«Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п/ | Наименование показателя | Ед.изм. | Срок реализа ции | 2022 год, предшест-вующий году реализации | Значения показателей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Протяженность уличной водопроводной, канализационной сети | км | 2023-2027 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,08 | 85,18 | 85,20 |
|  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 2023-2027 | 50 | 50 | 47 | 45 | 40 | 38 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение № 2к муниципальной программе «Повышение качества водоснабжения иводоотведения на территорииХасанского муниципального округа» |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИЦАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**«Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, | Срок реализации | Объём финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| Источники финансирования | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Наименование задачи:повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 1. | Основное мероприятие: повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000 | 3600,000 | 4000,000 | 4400,000 | 12000,000 |   |
| федеральный бюджет  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 3600,000 | 4000,000 | 4400,000 | 12 000,000 |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| 1.1. | подвоз воды  | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | 3600,000 |   |
| федеральный бюджет  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | 3600,000 |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| 1.2. | замена насосного оборудования | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 2100,000 |   |
| федеральный бюджет  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 2100,000 |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| 1.3. | содержание ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 2100,000 |   |
| федеральный бюджет  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 2100,000 |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| 1.4. | содержание наружных канализационных сетей | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 2100,000 |   |
| федеральный бюджет  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 2100,000 |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| 1.5. | содержание питьевых колодцев | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 2100,000 |   |
| федеральный бюджет  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 2100,000 |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| Наименование задачи:проектирование, строительство, реконструкция и модернизация, капитальный ремонт муниципальных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры Хасанского муниципального округа на основе применения современных технологий и оборудования |
| 2. | Основное мероприятие: проектирование, строительство, реконструкция и модернизация, капитальный ремонт муниципальных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры Хасанского муниципального округа на основе применения современных технологий и оборудования | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 10 420,714 | 68 405,521 | 231 454,280 | 0,000 | 0,000 | 310 280,515 |   |
| федеральный бюджет | 10212,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 212,300 |   |
| краевой бюджет | 208,414 | 67 575,521 | 193 323,267 | 0,000 | 0,000 | 261 107,202 |   |
| местный бюджет | 0,000 | 830,000 | 38 131,013 | 0,000 | 0,000 | 38 961,013 |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
|   | Капитальное строительство объекта: «Система водоснабжения Посьетского городского поселения от распределительных баков до узла врезки по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Ленинская, 4» | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 10 420,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 420,714 |   |
| 2.1. | федеральный бюджет | 10 212,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 212,300 |   |
|   | краевой бюджет | 208,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 208,414 |   |
|   | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
|   | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| 2.2. | Основное мероприятие:проектирование, строительство, реконструкция и модернизация, капитальный ремонт муниципальных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры Хасанского муниципального округа на основе применения современных технологий и оборудования | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 285,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 285,037 |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| местный бюджет | 0,000 | 285,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 285,037 |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| 2.3. | Подготовка проектно-сметной документации, документации по планировке территории, инженерные изыскания, проведение необходимых экспертиз, строительный контроль | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 3 975,000  | 0,000  | 0,000 | 3 975,000  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 3 975,000  | 0,000  | 0,000 | 3 975,000  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.4. | Проектирование объекта: «Сооружение биологической очистки сточных вод пгт Славянка (ориентир ул. Нерпинская) Приморского края» | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 12 029,160  | 0,000  | 0,000 | 12 029,160  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 11 932,927  | 0,000  | 0,000 | 11 932,927  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 96,233  | 0,000  | 0,000 | 96,233  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.5. | Проектирование объекта «Сооружение биологической очистки сточных вод пгт Хасан Приморского края» | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 11 184,501  | 11 184,501  | 0,000  | 0,000 | 22 369,002  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 11 095,025  | 11 095,025  | 0,000  | 0,000 | 22 190,050  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 89,476  | 89,476  | 0,000  | 0,000 | 178,952  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.6. | Проектирование объекта «Сооружение биологической очистки сточных вод пгт Зарубино (ул. Нагорная, 1) Приморского края» | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 11 531,297  | 11 531,297  | 0,000  | 0,000 | 23 062,594  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 11 439,047  | 11 439,047  | 0,000  | 0,000 | 22 878,094  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 92,250  | 92,250  | 0,000  | 0,000 | 184,500  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.7. | Проектирование объекта «Сооружение биологической очистки сточных вод пгт Зарубино (ул. Нагорная, 55) Приморского края» | Управление жизнеобеспечения    | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 9 231,828  | 0,000  | 0,000 | 9 231,828  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 9 157,973  | 0,000  | 0,000 | 9 157,973  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 73,855  | 0,000  | 0,000 | 73,855  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.8. | Проектирование объекта «Сооружения биологической очистки сточных вод пгт Зарубино (ул. Строительная) Приморского края» | Управление жизнеобеспечения    | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 26 922,809  | 0,000  | 0,000 | 26 922,809  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 26 707,430  | 0,000  | 0,000 | 26 707,430  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 215,379  | 0,000  | 0,000 | 215,379  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.9. | Проектирование объекта «Сооружения биологической очистки сточных вод пгт Посьет Приморского края» | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 15 490,455  | 0,000  | 0,000 | 15 490,455  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 15 366,531  | 0,000  | 0,000 | 15 366,531  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 123,924  | 0,000  | 0,000 | 123,924  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.10. | Проектирование системы коммунальной инфраструктуры водоотведения пгт. Славянка Хасанского округа Приморского края | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 45 404,686  | 45 404,686  | 0,000  | 0,000 | 90 809,372  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 45 041,449  | 45 041,449  | 0,000  | 0,000 | 90 082,898  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 363,237  | 363,237  | 0,000  | 0,000 | 726,474  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.11. | Проектирование системы коммунальной инфраструктуры водоотведения с. Безверхово | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 28 082,832  | 0,000  | 0,000 | 28 082,832  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 27 858,169  | 0,000  | 0,000 | 27 858,169  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 224,663  | 0,000  | 0,000 | 224,663  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.12. |   | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 15 931,305  | 0,000  | 0,000 | 15 931,305  |   |
| Проектирование системы водоснабжения села Безверхово Хасанского муниципального округа Приморского края    | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 15 803,855  | 0,000  | 0,000 | 15 803,855  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 127,450  | 0,000  | 0,000 | 127,450  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.13. | Проектирование системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения Барабашского сельского поселения Приморского края | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 19 073,449  | 0,000  | 0,000 | 19 073,449  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 18 920,861  | 0,000  | 0,000 | 18 920,861  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 152,588  | 0,000  | 0,000 | 152,588  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.14. | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры Хасанского муниципального округа на основе применения современных технологий и оборудования | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.15. | Строительство объекта «Сооружение биологической очистки сточных вод пгт Славянка (ориентир ул. Нерпинская) Приморского края»  | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.16. | Строительство объекта «Сооружение биологической очистки сточных вод пгт Хасан Приморского края» | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.17. | Строительство объекта «Сооружение биологической очистки сточных вод пгт Зарубино (ул. Нагорная, 1) Приморского края» | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.18. | Строительство объекта «Сооружение биологической очистки сточных вод пгт Зарубино (ул. Нагорная, 55) Приморского края» | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.19. | Строительство объекта «Сооружения биологической очистки сточных вод пгт Зарубино (ул. Строительная) Приморского края» | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.20. | Строительство объекта «Сооружения биологической очистки сточных вод пгт Посьет Приморского края»    | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.21. | Строительство (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры водоотведения пгт. Славянка Хасанского округа Приморского края | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.22. | Строительство (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры водоотведения с. Безверхово | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.23. | Строительство (реконструкция) системы водоснабжения села Безверхово Хасанского муниципального округа Приморского края | Управление жизнеобеспечения   | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| 2.24. | Строительство (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения Барабшского сельского поселения Приморского края | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  |   |
|  2.25.    | Капитальный ремонт объекта: «Сети холодного водоснабжения пгт. Краскино» | Управление жизнеобеспечения | 2023-2027 | всего | 0,000 | 0,000 | 32 596,958 | 0,000 | 0,000 | 32 596,958 |   |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 32 596,958 | 0,000 | 0,000 | 32 596,958 |   |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
|  |  | ИТОГО по программе | 10 420,714 | 68 405,521 | 235 054,280 | 4 000,000 | 4 400,000 | 322 280,515 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 10 212,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 212,300 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 208,414 | 67 575,521 | 193 323,267 | 0,000 | 0,000 | 261 107,202 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 830,000 | 41 731,013 | 4 000,000 | 4 400,000 | 50 961,013 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |