Приложение

к постановлению администрации

Хасанского муниципального округа

от 21. 02. 2024 г. № 311-па

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  Хасанского муниципального округа  от 26 октября 2023 г. № 1987-па |

**План мероприятий по подготовке генерального плана**

**Хасанского муниципального округа Приморского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные этапы | Сроки  проведения  процедуры | Основание |
| 1 | Подготовка проекта генерального плана применительно к отдельному населенному пункту - посёлку городского типа Зарубино, входящему в состав Хасанского муниципального округа (далее – проект ГП Хасанского МО в части пгт Зарубино) | январь – февраль 2024 г. | ч. 2 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ |
| 2 | Процедуры согласования, проведения публичных слушаний и утверждения проекта ГП Хасанского МО в части пгт Зарубино | февраль – март  2024 г. | ст. 24, 25, 28  Градостроительного кодекса РФ |
| 3 | Подготовка проекта внесения в ГП изменений, относящихся к другим частям территории Хасанского муниципального округа (далее – проект ГП Хасанского МО) | январь-июнь  2024 г. | ч. 2 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ |
| 4 | Процедуры согласования, проведения публичных слушаний и утверждения проекта ГП Хасанского МО | июнь – июль  2024 г. | ст. 24, 25, 28  Градостроительного кодекса РФ |