**ПРОТОКОЛ**

заседания проектного комитета администрации

Хасанского муниципального округа

пгт Славянка от 15.11.2023 г.

11-00 часов

Зам. председателя: врио заместителя главы администрации Хасанского муниципального округа Хмельницкая Ольга Александровна

Присутствовали:

Заместитель главы администрации Хасанского муниципального округа Старцева Ирина Владимировна,

Начальник управления экономики и проектного управления администрации Хасанского муниципального округа Антоненко Ольга Валерьевна,

Начальник МКУ «Управление образования администрации Хасанского муниципального округа» Алексеева Екатерина Анатольевна,

Начальник управления культуры, спорта, молодежной и социальной политики Горникова Марина Петровна

Приглашенные: ведущий специалист управления жизнеобеспечения администрации Хасанского муниципального округа Иванова Анастасия Владимировна; главный специалист управления жизнеобеспечения Ворожбит Гаянэ Иосифовна, от общественных наблюдателей Быкова Нина Николаевна, Заруцкая Ольга Николаевна.

Заседание проведено заместителем главы администрации Хасанского муниципального округа Старцевой Ириной Владимировной

**1. Итоги реализации проекта в рамках «Твой проект» в с. Барабаш (спортивная площадка на территории школы МБОУ СОШ № 2 с. Барабаш) и в пгт Зарубино (детская игровая площадка на территории детского сада МБДОУ «Рыбачок» пгт Зарубино).**

1. Принять к сведению информацию начальника МКУ «Управление образования администрации Хасанского муниципального округа» Алексеевой Екатерины Анатольевны о реализации мероприятий в рамках проекта «Твой проект».

2. По п. 1. Протокола от 11.10.2023 г. следующие результаты:

1) Замечания по спортивной площадки на территории школы МБОУ СОШ № 2 с. Барабаш устранены

2)После демонтажа ранее установленного оборудованияна детской игровой площадки на территории детского сада МБДОУ «Рыбачок» пгт Зарубино приступил к работам новый подрядчик. Установка сертифицированного оборудования планируется завершить к 30.11.2023 г.

Голосование:

«ЗА» - единогласно.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0

**2. Благоустройство дворовых и общественных территорий Хасанского округа в 2024 году.**

1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста управления жизнеобеспечения Ивановой Анастасии Владимировны.

2. На 2024 год из краевого бюджета выделено 16 млн. руб. на 6 территорий:

- сквер Янковского М.И. в с. Безверхово, ул. Советская, 20 (благоустройство пешеходных дорожек, установка урн, скамеек);

- универсальная спортивная площадка в пгт Хасан, ул. Мошляка, 4г (установка волейбольных стоек, футбольных ворот с баскетбольным щитом, резиновое покрытие, ограждения);

- парк Дома культуры в пгт Краскино, ул. Ленина, 22 (оборудование детского игрового комплекса);

- парк в пгт Зарубино, ул. Менжинского (благоустройство территории)

- оборудование универсальной спортивной площадки в с. Барабаш, ул. Центральная, 5,7;

- оборудование детско-спортивной площадки в пгт Славянка, ул. Чкалова, 22.

3. Управлению жизнеобеспечения при реализации проектов предусматривать пешеходные подходы к объектам дворовых и общественных территорий.

Голосование:

«ЗА» - единогласно.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0

**3. Организация выезда общественных наблюдателей на объекты. Привлечение общественных наблюдателей к экспертизе заявок на Твой проект.**

1. Принять к сведению информацию начальника управления экономики и проектного управления Антоненко Ольги Валерьевны.

2. Управлению жизнеобеспечения, МКУ «Управление образования» управлению культуры, спорта, молодежной и социальной политики приглашать на выезды по обследованию реализующихся проектов общественных наблюдателей.

3. Общественные наблюдатели в 2023 году совершили 69 выездов на объекты.

4. Привлечь общественных наблюдателей для проведения оценки поступивших заявок по проекту «Твой проект» (19 заявок)

5. Управлению экономики и проектного управления направить заявки по Твоему проекту общественным наблюдателям в срок до 20.11.2023 г.

**4. Ремонт дорог на территории Хасанского округа и план на 2024 год.**

1. Принять к сведению информацию главного специалиста управления жизнеобеспечения Ворожбит Гаянэ Иосифовна.

2. Управлению жизнеобеспечения направить письмо в Примавтодор и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края о ремонте краевой дороги с нарушением требований.

Голосование:

«ЗА» - единогласно.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0

**5. Проведение капитального ремонта в домах культуры с. Барабаш, с. Гвоздево, пгт Краскино.**

1. Принять к сведению информацию начальника управления культуры, спорта, молодежной и социальной политики Горниковой Марины Петровны.

2. Управлению культуры, спорта, молодежной и социальной политики проработать с МБУ «КДО» вопрос о ремонте крыше в с. Барабаш по гарантийным обязательствам в срок до 01.12.2023 г.

**6. Реализация национального проекта «Чистая вода» водовод в пгт Посьет.**

1. Управлению жизнеобеспечения запланировать выезд на объект – водовод в пгт Посьет в срок до 01.12.2023 г.

Голосование:

«ЗА» - единогласно.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0

Врио заместителя главы администрации

Хасанского муниципального округа О.А. Хмельницкая